BIÊN BẢN HỌP NHÓM

Tài liệu này ghi nhận lại nội dung và kết quả của một buổi họp nhóm.

C:\Users\tdqua_000\Dropbox\SS-Slides\DeCuong-CDIO\Template CDIO v4.2\Templates\Hinh anh\LogoTruong.png

Khoa Công nghệ thông tin

Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

**Biên bản họp nhóm lần 5**

# Thông tin chung

Tên nhóm: Mã nhóm: 5

Các thành viên có tham dự:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** |
| 1 | 1612091 | Phạm Vĩnh Đạt | 1612091@student.hcmus.edu.vn |  |
| 2 | 1612234 | Trần Quốc Hưng | 1612234@student.hcmus.edu.vn |  |
| 3 | 1612077 | Nguyễn Mạnh Cường | 1612077@student.hcmus.edu.vn |  |
| 4 | 1612331 | Quang Ngọc Hùng | 1612331@student.hcmus.edu.vn |  |
| 5 | 1612115 | Nguyễn Văn Đức | 1612115@student.hcmus.edu.vn |  |

Các thành viên vắng mặt:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **SĐT** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Mục tiêu cuộc họp nhằm:

1. Thảo luận chọn đề tài sau khi đề tài nhóm đề xuất không đủ thuyết phục
2. Phân công công việc cho các thành viên…

Địa điểm: Sky video call

Thời gian bắt đầu: 20:00 14/05/2020 Thời gian kết thúc: 21:00 14/05/2020

# Kết quả buổi họp

Thống nhất được đề tài của nhóm là an toàn trẻ em

Phần chia công việc cho các thành viên trong nhóm

# Bảng phân công công việc

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người phụ trách** | **Mô tả nội dung công việc** | **Bắt đầu** | **Kết thúc** | **Kết quả mong đợi** |
| 1 | Cường | Tổng hợp document trong tệp nộp sản phẩm môn học các mục 1, 2, 3, 4 | 14/05 | 20/05 | File docx các tài liệu |
| 2 | Đạt | Tìm hiểu và demo cách triển khai hệ thống trên 2 máy chủ bằng nginx | 14/05 | 20/05 | File ppt demo |
| 3 | Đức | Tổng hợp document trong tệp nộp sản phẩm môn học các mục 6, 7, 8, 9 | 14/05 | 20/05 | File docx các tài liệu |
| 4 | Hùng | Tìm hiểu và demo cách kiểm thử khả năng chịu tải của server | 14/05 | 20/05 | File ppt demo |
| 5 | Hưng | Tổng hợp document trong tệp nộp sản phẩm môn học các mục 10, 11, 12, 13 | 14/05 | 20/05 | File docx các tài liệu |